# Tidrapport, Vecka 18 (Iteration 3, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Koppla ihop plugin med rätt plats i temat	1,5		Ej påbörjad
Se över vision	0,5		Ej påbörjad
Arbete med kravlista och tester	3

Tid totalt	Skattad: 21 +1	Verklig: 19 + 0	Totalt i kursen: / (52,5 + 19) + (9 + 0) / = 71,5 + 9 / = 80,5

# Tidrapport, Vecka 18 (Iteration 3, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Gör samlingssida, gränssnitt	1	0	Senareläggs
Skapa pluginfiler	0,5	0	Klar
Aktivera plugin	0,5	0,5	Klar
Testa DB-koppling	1	0,5	Klar
Gör sidan i HTML (inkl responsiv css)	8	4	Klar
Kontaktformulär i footer	3	2	Påbörjad, men senareläggs
Bryt ut till WP-tema	8	12	Klar
Tid totalt	Skattad: 21 +1	Verklig: 19 + 0	Totalt i kursen: / (52,5 + 19) + (9 + 0) / = 71,5 + 9 / = 80,5

# Tidrapport, Vecka 17 (Iteration 2, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Redovisa workshop, gränssnitt	1	1,5	Klar
Fortsätt med kravlista/kravspec	2	1	Klar
Gör 2 st wp plugin basic	4	5	Klar
Gör 2 st wp plugin med MySQL	6	7	Klar
Tid totalt	Skattad: 13 h	Verklig: 13 + 1,5	Totalt i kursen: / (39,5 + 13) + (7,5 + 1,5) / = 52,5 + 9 / = 61,5

# Tidrapport, Vecka 16 (Iteration 1, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Gruppmöte	1,5	1,5	Klar
Förbered WP-tema med template för Boka	1	1	Klar
Föreläsning gränssnitt	2	2	Klar
Workshop gränssnitt	3	3,5	Klar
Läs om WP-plugin	2	3	Klar
Läs om WP-databaser	2	3	Klar
Gör 2 st wp plugin basic	4	0	Ej påbörjad
Gör 2 st wp plugin med MySQL	6	0	Ej påbörjad
Gör fysisk modell för databasen	2	4	Klar
Implementera databasen inklusive tabelldata	2	0	Ej påbörjad
Tid totalt	Skattad: 25,5 h	Verklig: 12,5 + 5,5	Totalt i kursen: / (27 + 12,5) + (2 + 5,5) / = 39,5 + 7,5 / = 47

# Tidrapport, Vecka 15 (Iteration 0, Inception)
Arbete med Vision	1 h
Arbete med logotyp	+ layout	2 h
Research och planering	1 h
Arbete med prototyp	2 h
Arbete med header, navigation
och responsiv design	3 h
Arbete med dokumentation	2 h
Kontakt med gruppen	1 h

Denna vecka	10 h
Totalt i kursen	27 h + 2 h
# Tidrapport, Vecka 14 (Iteration -1, Uppstart)
Tanketid och brainstorming	2 h
Research	3 h
Arbete med Vision	3 h
Läsning av gamla projekt	1 h
Föreläsning, uppstart	1 h
Gästföreläsning, drivhuset	4 h
Komma igång med WordPress	3 h

Denna vecka	17 h
Totalt	17 h