# Tidrapport, Vecka 16 (Iteration 1, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Gruppmöte	1,5	1,5	Klar
Förbered WP-tema med template för Boka	1	1	Klar
Föreläsning gränssnitt	2		Ej påbörjad
Workshop gränssnitt	3		Ej påbörjad
Läs om WP-plugin	2		Ej påbörjad
Läs om WP-databaser	2		Ej påbörjad
Gör 2 st wp plugin basic	4		Ej påbörjad
Gör 2 st wp plugin med MySQL	6		Ej påbörjad
Gör fysisk modell för databasen	3	3	Klar
Implementera databasen inklusive tabelldata	2		Ej påbörjad
Tid totalt	Skattad: 26,5 h	Verklig:	Totalt i kursen:

# Tidrapport, Vecka 15 (Iteration 0, Inception)
Arbete med Vision	1 h
Arbete med logotyp	+ layout	2 h
Research och planering	1 h
Arbete med prototyp	2 h
Arbete med header, navigation
och responsiv design	3 h
Arbete med dokumentation	2 h
Kontakt med gruppen	1 h

Denna vecka	10 h
Totalt i kursen	27 h + 2 h
# Tidrapport, Vecka 14 (Iteration -1, Uppstart)
Tanketid och brainstorming	2 h
Research	3 h
Arbete med Vision	3 h
Läsning av gamla projekt	1 h
Föreläsning, uppstart	1 h
Gästföreläsning, drivhuset	4 h
Komma igång med WordPress	3 h

Denna vecka	17 h
Totalt	17 h