# Tidrapport, Vecka 23 (Avslut)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Bildspelet på startsidan	2	1	Klar
Tester och testdokumentation	3
Uppdatera mappar i GitHub (themes och plugins)	1	1	Klar
Readme-fil i GitHub till Tobias (med info om var kod hittas i strukturen samt info om ramverk som använts)	2	1	Klar
Validering W3C	3	2	Klar
Ignite-presentationer	3	3	Klar
Post Mortem	5
Slutrapport Gränssnitt (inkl film)	5
Tid totalt	Skattad: 21		223,5 sedan tidigare / Totalt:

# Tidrapport, Vecka 22 (Iteration 7, Transition)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Handledningsmöte	1	1	Klar
Workshop Gränssnitt (inkl redovisningssida)	5	5	Klar
Gör klart startsida + bildspel	3	2	Klar
Bilder på boendesidan	2	2	Klar
Se över pris-sidan	1	2	Klar
Rensa upp och se över tabelldata i bokningstabellen	2	2	Klar
Se över bokningssidan	3	1	Klar
Fixa valideringsfel	2	2	Klar
Favicon	2	1	Klar
Gruppera fält i formulär	2	0	Utgår
Stänga-knapp i formuläret	2	0	Utgår
Samlingssida Gränssnitt	2	0,5	Klar
Ignite-presentation - bilder	2	4	Klar
Ignite-presentation - manus	2	2	Klar
Fixa kod så man inte kan dubbelboka	3	6	Klar
Tid totalt	Skattad: 34	30,5	193 sedan tidigare / Totalt: 223,5

# Tidrapport, Vecka 21 (Iteration 6, Construction)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Handledningsmöte	2	1	Klar
Föreläsning Gränssnitt	2	2	Klar
Utvärderingsexperiment / Gränssnitt	2	2	Klar
Gör klart startsidan	4	4	Senareläggs
Bildvisningsfunktionalitet	2	1	Klar
Gör klart Boende	4	3	Klar
Gör klart Priser	2	2	Klar
Obligatoriska fält, php, js, html	4	4	Klar
Texter i bekräftelsemail och på bekräftelsesida	3	5	Klar
Publicering	2	3	Klar
Validering av kundformulär, JS och Emil	2	2	Klar
Tester av all bokningsfunktionalitet	3	5	Klar
Övriga tester	2	2	Klar
CSS-förbättringar	3	2	Senareläggs
Ändra till Hem-länk (och även sådan bild)	3	1	Klar
Fixa logo-länk efter publicering	1	0,5	Klar
Ordna tabeller på bokningssidan	3	2	Klar
Fixa bokningen (som plötsligt inte fungerar)	1	1	Klar
Lägg till datumkoll i bokningslistan	1	1	Klar
Tid totalt	Skattad: 46	Verklig: 43,5	149,5 sedan tidigare / Totalt: 193

# Tidrapport, Vecka 20 (Iteration 5, Construction)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Handledningsmöte	2	0,5	Klar
Föreläsning Gränssnitt	2	2	Klar
Workshop Gränssnitt (inkl efterarbete och publicering)	5	5	Klar
Arbete med logotyp	6	6	Klar
Validering av kundformulär, JS och HTML	2	2	Senareläggs
Validering av kundformulär, PHP	3	2	Klar
Gör klart kundbokningen	6	8	Klar
Mail i samband med bokning - funktion	3	2	Klar
Bekräftelsesida- bokning - funktion	3	2	Klar
Tester	3	3	Klar
Validering, säkerhetsfilter	2	0,5	Klar
Snygga till sidan, CSS	6	3	Påbörjad

Tid totalt	Skattad: 37	Verklig: 36	113,5 sedan tidigare / Totalt: 149,5

# Tidrapport, Vecka 19 (Iteration 4, Construction)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Se över kravspecifikation	0,5	0,5	Klar
Se över vision	0,5	0,5	Klar
Tester från kravlista	3	3	Klar
Fixa get_the_excerpt() i sidebaren på startsidan, för att visa text från nyhetsinläggen	2	1	Klar
Koppla ihop plugin med rätt plats i temat	2	1	Klar
Implementera databasen	1,5	2	Klar
Lägg till tabelldata	1,5	1,5	Klar
Testhämta data ur databasen	2	1	Klar
Grundläggande php-arkitektur för pluginet	4	6	Klar
Hämta ut full tabelldata	4	2	Klar
Snygga till visning av data	4	2	Klar
Formulär för lägga till ny kund med responsiv css	3	3	Klar
Validering av formulär JS	3	3	Påbörjad
Validering av formulär PHP	2	1	Påbörjad
Handledning	2	2	Klar
Tester och testdokumentation	3	4	Klar
Tid totalt	Skattad: 30	Verklig: 33,5	80,5 sedan tidigare / Totalt: 113,5

# Tidrapport, Vecka 18 (Iteration 3, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Gör samlingssida, gränssnitt	1	0	Senareläggs
Skapa pluginfiler	0,5	0	Klar
Aktivera plugin	0,5	0,5	Klar
Testa DB-koppling	1	0,5	Klar
Gör sidan i HTML (inkl responsiv css)	8	4	Klar
Kontaktformulär i footer	3	2	Påbörjad, men senareläggs
Bryt ut till WP-tema	8	12	Klar
Tid totalt	Skattad: 21 +1	Verklig: 19 + 0	Totalt i kursen: / (52,5 + 19) + (9 + 0) / = 71,5 + 9 / = 80,5

# Tidrapport, Vecka 17 (Iteration 2, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Redovisa workshop, gränssnitt	1	1,5	Klar
Fortsätt med kravlista/kravspec	2	1	Klar
Gör 2 st wp plugin basic	4	5	Klar
Gör 2 st wp plugin med MySQL	6	7	Klar
Tid totalt	Skattad: 13 h	Verklig: 13 + 1,5	Totalt i kursen: / (39,5 + 13) + (7,5 + 1,5) / = 52,5 + 9 / = 61,5

# Tidrapport, Vecka 16 (Iteration 1, Elaboration)
 Uppgift	Skattad tid (h)	Verklig tid (h)	Status
Gruppmöte	1,5	1,5	Klar
Förbered WP-tema med template för Boka	1	1	Klar
Föreläsning gränssnitt	2	2	Klar
Workshop gränssnitt	3	3,5	Klar
Läs om WP-plugin	2	3	Klar
Läs om WP-databaser	2	3	Klar
Gör 2 st wp plugin basic	4	0	Ej påbörjad
Gör 2 st wp plugin med MySQL	6	0	Ej påbörjad
Gör fysisk modell för databasen	2	4	Klar
Implementera databasen inklusive tabelldata	2	0	Ej påbörjad
Tid totalt	Skattad: 25,5 h	Verklig: 12,5 + 5,5	Totalt i kursen: / (27 + 12,5) + (2 + 5,5) / = 39,5 + 7,5 / = 47

# Tidrapport, Vecka 15 (Iteration 0, Inception)
Arbete med Vision	1 h
Arbete med logotyp	+ layout	2 h
Research och planering	1 h
Arbete med prototyp	2 h
Arbete med header, navigation
och responsiv design	3 h
Arbete med dokumentation	2 h
Kontakt med gruppen	1 h

Denna vecka	10 h
Totalt i kursen	27 h + 2 h
# Tidrapport, Vecka 14 (Iteration -1, Uppstart)
Tanketid och brainstorming	2 h
Research	3 h
Arbete med Vision	3 h
Läsning av gamla projekt	1 h
Föreläsning, uppstart	1 h
Gästföreläsning, drivhuset	4 h
Komma igång med WordPress	3 h

Denna vecka	17 h
Totalt	17 h